## Slide 1
Spec-Driven Development
事実で語る、3日間の開発プロセス。
盛らない。全てリポジトリで検証可能な証跡。
HowTune · Team Othello

## Slide 2
THE EVIDENCE
証跡は、全部ある。
6
機能スペック
requirements→design→tasklist
5
ADR
不可逆な意思決定の記録
132
タスク完了管理
未完了ゼロ・振り返り記述済み
12
永続ドキュメント
実装に同期
すべて .steering/ と docs/ にコミット済み。git log で時系列まで追える。

## Slide 3
HOW WE WORKED
1機能 = 1スペックの流れ。
01
requirements
何を・なぜ
→
02
design
どう作るか
→
03
tasklist
分解して管理
→
04
振り返り
計画との差分を記録
振り返りの「計画と異なった点」まで全スペックに実記述 — 逸脱を隠さず残す。

## Slide 4
COVERAGE — HONEST
コア体験に、SDDを集中。
✓ 証跡あり
歌詞表示UI (lyrics-ui)
AirPods反応検出 (airpods-interaction)
AI深掘り対話 (how-chat-deepening)
コメント/認証 (firestore-comments-auth)
収益モデル (revenue-model)
コード品質監査 (code-quality-audit)
○ スペックなし（意図的）
MusicFeed / ForYou
NowPlaying / ClipCreation
Onboarding
→ フィード系UIはMVP優先で
コア体験にリソースを集中した判断
「全機能」ではなく「コア体験の全機能」— ここが事実。

## Slide 5
SPEC <-> CODE
仕様は、実装と紐づく。
11 / 11
仕様が名指しした主要コンポーネントは、すべて実コードに存在
✓ 挙動まで一致（直近機能）
ターン数 = 2 (maximumDialogueTurns)
ReactionEvent.score フィールド
ChatPayload.dominantAxis
CMHeadphoneMotionManager 実使用
△ 実装が追い越した（初期UI）
初日の歌詞UI仕様の一部設計は、
その後のHomeView作り直しで変更
→ 逸脱は振り返りに記録済み

## Slide 6
WHY IT WORKS
適応型SDD × AI。
3日に最適化した軽量プロセス。重い仕様書を先に固めるのではなく——
Claude Code
仕様・設計・tasklist を生成
steering スキル
tasklist 更新を強制し進捗を可視化
CodeRabbit
全PRを自動レビュー
「軽量スペックで認識合わせ → 実装 → 逸脱を記録」。不可逆な判断は ADR で理由ごと残す。
= SDD と AI活用は、同じ1本のストーリー。

## Slide 7
証跡は全部ある。
逸脱は正直に記録。
重要な判断は ADR に、理由ごと。— 深掘りされても崩れない。
HowTune · Team Othello